### Technische Spezifikationen

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name des Artefakts | Technische Spezifikationen |
| Verantwortlich | IT-Systemverantwortlicher |
| Ziel des Dokuments | Detaillierte technische Beschreibung der Systemkomponenten und deren Interaktionen zur Umsetzung der Anforderungen. |
| Wesentliche Inhalte | - Beschreibung der Systemkomponenten - Technische Anforderungen und Spezifikationen - Schnittstellenbeschreibungen |
| Erstellungszeitpunkt | Planungsphase des Projekts, nach Erstellung des Pflichtenhefts |
| Nutzung im Projektverlauf | Grundlage für die technische Implementierung und als Referenz für Entwickler und Architekten |
| Abnahme | Durch den IT-Systemverantwortlichen und die Entwickler; Überprüfung der technischen Machbarkeit und Vollständigkeit |
| Abhängigkeiten | - Pflichtenheft - Systemarchitektur-Diagramme |
| Versionierung | Versionskontrolle mittels Versionsmanagement-Tools; regelmäßige Aktualisierung bei Änderungen der Spezifikationen |
| Vorlagen und Tools | Textverarbeitungssoftware (z.B. MS Word, Google Docs) |
| Zusätzliche Anmerkungen | Enge Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern und Architekten erforderlich, um sicherzustellen, dass alle technischen Anforderungen korrekt umgesetzt werden |

## Technische Spezifikation für die Erweiterung des CRM-Systems

### 1. Überblick

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Projektname | Erweiterung des CRM-Systems um Scoring-Daten |
| Projektleiter | Max Mustermann |
| IT-Systemverantwortlicher | Maria Musterfrau |
| Fachbereich | Vertrieb |
| Erstellungsdatum | 19. Mai 2024 |
| Version | 1.0 |

### 2. Ziel

Das Ziel dieses Dokuments ist es, die technischen Spezifikationen für die Erweiterung des bestehenden CRM-Systems zu definieren, um die Implementierung und Integration der neuen Funktionalität zu gewährleisten.

### 3. Systemübersicht

Das CRM-System soll erweitert werden, um monatliche Scoring-Daten von einem Drittanbieter manuell per Excel hochladen zu können. Der Kundendatensatz wird um ein Feld erweitert, um den Scoring-Wert zu speichern. Das Projekt soll in drei Monaten abgeschlossen sein.

### 4. Funktionale Anforderungen

| ID | Anforderung | Priorität | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Excel-Datei hochladen | Hoch | Das System muss die Möglichkeit bieten, eine Excel-Datei mit Scoring-Daten hochzuladen. |
| F2 | Datenvalidierung | Hoch | Das System muss die hochgeladenen Daten validieren (Format, Konsistenz). |
| F3 | Automatische Zuordnung der Daten | Hoch | Die Daten müssen automatisch den entsprechenden Kunden anhand einer eindeutigen Kunden-ID zugeordnet werden. |
| F4 | Neues Feld "Scoring-Wert" im Kundendatensatz | Hoch | Ein neues Feld "Scoring-Wert" muss im Kundendatensatz hinzugefügt werden. |
| F5 | Anpassung der Benutzeroberfläche | Mittel | Die Benutzeroberfläche des CRM-Systems muss angepasst werden, um das neue Feld anzuzeigen und den Upload-Prozess zu unterstützen. |
| F6 | Benachrichtigung über erfolgreichen Upload | Mittel | Das System muss den Benutzer über den erfolgreichen Upload und die Zuordnung der Scoring-Daten benachrichtigen. |
| F7 | Zugriffskontrolle | Hoch | Nur berechtigte Benutzer dürfen die Scoring-Daten hochladen und einsehen. |

### 5. Systemarchitektur

#### 5.1 High-Level Architekturdiagramm

### 6. Detaillierte Spezifikationen

#### 6.1 Web-Frontend

- Technologie: React.js

- Beschreibung: Anpassung der bestehenden Benutzeroberfläche zur Unterstützung des Upload-Prozesses.

- Funktionalität:

  - Datei-Auswahl und Upload-Formular

  - Anzeige von Bestätigungs- und Fehlermeldungen

#### 6.2 Backend-Server

- Technologie: Node.js mit Express.js

- Beschreibung: Verarbeitung der hochgeladenen Dateien und Validierung der Daten.

- Funktionalität:

  - Empfang der hochgeladenen Datei

  - Validierung der Daten auf Format und Konsistenz

  - Zuordnung der Daten zu den Kundendatensätzen

  - Speicherung der Daten in der Datenbank

  - Protokollierung von Fehlern im Fehlerlog

#### 6.3 Upload-Interface

- Technologie: REST API

- Beschreibung: Schnittstelle zur Entgegennahme der hochgeladenen Dateien.

- Endpunkte:

  - POST /upload: Empfängt die hochgeladene Excel-Datei.

#### 6.4 Validierungsmodul

- Technologie: Node.js Modul

- Beschreibung: Validiert die Daten aus der hochgeladenen Datei.

- Funktionalität:

  - Überprüfung des Dateiformats (Excel)

  - Validierung der Konsistenz und Vollständigkeit der Daten

  - Rückmeldung von Validierungsfehlern

#### 6.5 Datenbank

- Technologie: MySQL

- Beschreibung: Speicherung der Kundendaten und der Scoring-Werte.

- Tabellen:

  - Kunden:

    - Kunden_ID: INT, Primary Key

    - Name: VARCHAR(255)

    - Adresse: VARCHAR(255)

    - Scoring_Wert: DECIMAL(5,2)

  - Fehlerlog:

    - Fehler_ID: INT, Primary Key

    - Kunden_ID: INT, Foreign Key

    - Fehler_Typ: VARCHAR(255)

    - Datum: DATE

#### 6.6 Fehlerlog

- Technologie: MySQL

- Beschreibung: Protokollierung von Fehlern, die während des Upload- und Validierungsprozesses auftreten.

- Funktionalität:

  - Speicherung von Fehlern mit Zeitstempel und Fehlerbeschreibung

  - Zugriff auf Fehlerberichte für Administratoren

### 7. Sicherheitsmaßnahmen

- Datenübertragung: Verschlüsselte Übertragung (HTTPS)

- Datenspeicherung: Verschlüsselte Speicherung der Scoring-Daten in der Datenbank

- Authentifizierung: 2-Faktor-Authentifizierung für alle Benutzer

- Zugriffskontrolle: Rollenbasierte Zugriffskontrolle, nur berechtigte Benutzer können Daten hochladen und einsehen

- Audit und Protokollierung: Protokollierung aller Zugriffe und Änderungen an den Daten

### 8. Testplan

#### 8.1 Funktionale Tests

- Upload-Test: Überprüfung, ob eine Excel-Datei erfolgreich hochgeladen werden kann.

- Validierungstest: Überprüfung, ob die hochgeladenen Daten korrekt validiert werden.

- Speichertest: Überprüfung, ob die validierten Daten korrekt in der Datenbank gespeichert werden.

#### 8.2 Sicherheitstests

- Penetrationstests: Durchführung von Penetrationstests, um Sicherheitslücken zu identifizieren.

- Zugriffskontrolltests: Überprüfung der Rollen- und Rechteverwaltung.

#### 8.3 Leistungstests

- Lasttest: Überprüfung, ob das System große Datenmengen effizient verarbeiten kann.

- Antwortzeittest: Sicherstellung, dass der Upload-Prozess innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen ist.

### 9. Abnahmekriterien

- Funktionstests: Erfolgreiche Durchführung aller funktionalen Tests.

- Sicherheitstests: Keine schwerwiegenden Sicherheitslücken.

- Leistungstests: System erfüllt die Leistungsanforderungen.

### 10. Risiken und Maßnahmen

| Risiko | Maßnahme |
| --- | --- |
| Dateninkonsistenz | Implementierung von Validierungsregeln und regelmäßige Datenüberprüfung |
| Fehlerhafte Daten | Protokollierung und detaillierte Fehlerberichte, um Probleme schnell zu identifizieren und zu beheben |
| Sicherheitslücken | Durchführung regelmäßiger Sicherheitstests und Code-Reviews |

### 11. Beteiligte Stakeholder

| Stakeholder | Rolle | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- | --- |
| Frontend-Entwickler | Entwicklung | Implementierung des Benutzer-Interfaces und des Upload-Interfaces |
| Backend-Entwickler | Entwicklung | Implementierung der Validierungs-Logik und Integration mit der Datenbank |
| Datenbank-Administrator | Verwaltung | Verwaltung und Sicherheit der Datenbank |
| Systemadministrator | Wartung | Wartung des Systems und Überwachung des Fehlerlogs |
| Projektleiter | Projektmanagement | Koordination und Überwachung des Projekts |
| IT-Sicherheitsverantwortlicher | Sicherheitsmanagement | Implementierung und Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen |

### 12. Dokumentation und Versionierung

| Version | Datum | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 19. Mai 2024 | Initiale Version der technischen Spezifikation |
| 1.1 | XX.XXX.XXXX | Anpassungen basierend auf Feedback und neuen Erkenntnissen |

### 13. Vorlagen und Tools

- Architekturdiagramm-Tools: Lucidchart, Draw.io, Microsoft Visio

- Datenbank-Management-Tools: MySQL Workbench, pgAdmin

- Protokollierungs-Tools: ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Splunk