### Testpläne und Teststrategien

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name des Artefakts | Testpläne und Teststrategien |
| Verantwortlich | IT-Systemverantwortlicher, Software-Entwickler |
| Ziel des Dokuments | Festlegung der Vorgehensweise und Methoden zur Durchführung von Tests zur Qualitätssicherung. |
| Wesentliche Inhalte | - Teststrategien - Testpläne - Testmethoden und -werkzeuge - Testumgebungen |
| Erstellungszeitpunkt | Anfangsphase der Entwicklungsphase des Projekts, nach Erstellung der technischen Spezifikationen |
| Nutzung im Projektverlauf | Grundlage für die Durchführung von Tests und die Qualitätssicherung der Anwendung |
| Abnahme | Durch die IT-Systemverantwortlichen und die Entwickler; Überprüfung der Vollständigkeit und Korrektheit der Testpläne und Teststrategien |
| Abhängigkeiten | - Technische Spezifikationen - Anwendungsfälle |
| Versionierung | Versionskontrolle mittels Versionsmanagement-Tools |
| Vorlagen und Tools | Testmanagement-Tools (z.B. JIRA, TestRail) |
| Zusätzliche Anmerkungen | Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Testpläne und Teststrategien notwendig, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprechen und vollständig sind |

# Testpläne und Teststrategien für das CRM-Projekt

## 1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Testpläne und Teststrategien für das CRM-Projekt, das um die Befüllung mit Scoring-Daten erweitert wurde. Ziel ist es, die Qualität und Funktionalität der Erweiterung sicherzustellen und potenzielle Fehler und Sicherheitslücken zu identifizieren.

## 2. Ziele des Testplans

- Sicherstellung der Funktionalität der neuen Scoring-Daten-Upload-Funktion

- Validierung der Datenintegrität und -konsistenz

- Überprüfung der Benutzerfreundlichkeit und Performance

- Gewährleistung der Sicherheit und des Datenschutzes

## 3. Testumfang

Der Testumfang umfasst die folgenden Komponenten des CRM-Systems:

- Upload-Interface für Scoring-Daten

- Validierungslogik für hochgeladene Daten

- Datenbankintegration für Scoring-Daten

- API-Endpunkte für das Abrufen und Aktualisieren von Scoring-Daten

- Benutzeroberflächenanpassungen

## 4. Teststrategien

### 4.1 Funktionale Tests

Ziel: Sicherstellen, dass alle neuen und bestehenden Funktionen wie erwartet arbeiten.

- Testfälle:

  - Hochladen einer gültigen Excel-Datei

  - Hochladen einer ungültigen Excel-Datei

  - Automatische Zuordnung der Scoring-Daten zu den Kundendatensätzen

  - Anzeige der Scoring-Werte im Kundenprofil

  - API-Endpunkte: POST /upload, GET /customers/:id/score, PUT /customers/:id/score

### 4.2 Nicht-funktionale Tests

Ziel: Überprüfung der nicht-funktionalen Anforderungen wie Leistung, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.

- Testfälle:

  - Performance-Test des Upload-Prozesses bei großen Datenmengen

  - Lasttest bei gleichzeitigen Uploads

  - Usability-Test der Benutzeroberfläche für den Scoring-Daten-Upload

### 4.3 Regressionstests

Ziel: Sicherstellen, dass die bestehenden Funktionen nach der Integration der neuen Features weiterhin einwandfrei funktionieren.

- Testfälle:

  - Überprüfung der bestehenden Kundenverwaltungsfunktionen

  - Überprüfung der Datenbankoperationen für Kundendaten

  - Validierung der bestehenden API-Endpunkte

### 4.4 Sicherheitstests

Ziel: Sicherstellen, dass die neuen Funktionen sicher sind und keine Sicherheitslücken einführen.

- Testfälle:

  - Prüfung der Authentifizierung und Autorisierung für API-Endpunkte

  - Überprüfung der Verschlüsselung der hochgeladenen Daten

  - Penetrationstests auf mögliche Schwachstellen

### 4.5 Usability-Tests

Ziel: Sicherstellen, dass die Benutzeroberfläche intuitiv und benutzerfreundlich ist.

- Testfälle:

  - Überprüfung der Benutzerführung beim Hochladen der Scoring-Daten

  - Feedback der Benutzer zur Benutzerfreundlichkeit der neuen Funktionen

## 5. Testumgebung

- Hardware: Server mit ausreichender Leistung zur Verarbeitung der Testdaten

- Software: Testumgebungen für Web-Frontend, Backend und Datenbank

- Daten: Testdatenbank mit anonymisierten Kundendaten

## 6. Testdaten

- Testdaten für Scoring-Uploads: Beispiel-Excel-Dateien mit gültigen und ungültigen Daten

- Benutzerkonten: Testbenutzer mit verschiedenen Berechtigungen (Admin, normaler Benutzer)

## 7. Testfälle und Szenarien

### Beispiel-Testfälle:

- Hochladen einer gültigen Excel-Datei

  - Beschreibung: Eine Excel-Datei mit korrekten Daten wird hochgeladen.

  - Erwartetes Ergebnis: Die Datei wird erfolgreich hochgeladen und die Daten werden korrekt zugeordnet.

- Hochladen einer ungültigen Excel-Datei

  - Beschreibung: Eine Excel-Datei mit fehlenden oder fehlerhaften Daten wird hochgeladen.

  - Erwartetes Ergebnis: Die Datei wird abgelehnt und eine entsprechende Fehlermeldung wird angezeigt.

- API-Endpunkt GET /customers/:id/score

  - Beschreibung: Abrufen des Scoring-Werts für einen vorhandenen Kunden.

  - Erwartetes Ergebnis: Der korrekte Scoring-Wert wird zurückgegeben.

## 8. Testwerkzeuge

- Automatisierte Testwerkzeuge: Selenium, PHPUnit

- Manuelle Testwerkzeuge: TestRail, JIRA für das Bug-Tracking

- Sicherheitstest-Tools: OWASP ZAP, Burp Suite

## 9. Rollen und Verantwortlichkeiten

- Testmanager: Verantwortlich für die Planung und Koordination der Tests.

- Testentwickler: Erstellung und Durchführung der Testfälle.

- QA-Ingenieure: Durchführung der manuellen und automatisierten Tests.

- Sicherheitsanalysten: Durchführung der Sicherheitstests.

## 10. Zeitplan

| Phase | Dauer | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Planung | 1 Woche | Testmanager |
| Vorbereitung der Testumgebung | 1 Woche | Testentwickler |
| Entwicklung der Testfälle | 2 Wochen | Testentwickler |
| Durchführung der Tests | 3 Wochen | QA-Ingenieure |
| Fehlerbehebung und Retests | 2 Wochen | Entwickler, QA-Ingenieure |
| Abschluss und Berichtserstellung | 1 Woche | Testmanager |

## 11. Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risiko | Gegenmaßnahme |
| --- | --- |
| Verzögerungen bei der Testvorbereitung | Pufferzeiten einplanen, klare Prioritäten setzen |
| Unzureichende Testdaten | Testdaten frühzeitig vorbereiten, echte Daten anonymisieren |
| Sicherheitslücken werden übersehen | Durchführung regelmäßiger Penetrationstests, externe Audits |
| Fehlende Ressourcen | Zusätzliche Ressourcen einplanen, frühzeitige Kommunikation |

## 12. Abnahmekriterien

- Funktionale Tests: Alle funktionalen Testfälle müssen erfolgreich bestanden werden.

- Nicht-funktionale Tests: Die Systemleistung muss den Anforderungen entsprechen.

- Sicherheitstests: Es dürfen keine kritischen Sicherheitslücken vorhanden sein.

- Usability-Tests: Positive Rückmeldungen von den Benutzern.