### Testfälle und Testszenarien

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Name des Artefakts | Testfälle und Testszenarien |
| Verantwortlich | IT-Systemverantwortlicher, Software-Entwickler |
| Ziel des Dokuments | Definition der spezifischen Tests, die zur Überprüfung der Funktionalität und Qualität der Anwendung durchgeführt werden. |
| Wesentliche Inhalte | - Detaillierte Beschreibung der Testfälle - Testszenarien - Erwartete Ergebnisse - Testdaten |
| Erstellungszeitpunkt | Anfangsphase der Entwicklungsphase des Projekts, nach Erstellung der Testpläne und Teststrategien |
| Nutzung im Projektverlauf | Grundlage für die Durchführung von Tests und die Qualitätssicherung der Anwendung |
| Abnahme | Durch die IT-Systemverantwortlichen und die Entwickler; Überprüfung der Vollständigkeit und Korrektheit der Testfälle und Testszenarien |
| Abhängigkeiten | - Testpläne und Teststrategien - Anwendungsfälle |
| Versionierung | Versionskontrolle mittels Versionsmanagement-Tools |
| Vorlagen und Tools | Testmanagement-Tools (z.B. JIRA, TestRail) |
| Zusätzliche Anmerkungen | Regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Testfälle und Testszenarien notwendig, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Anforderungen entsprechen und vollständig sind. Details zum Testmanagement finden Sie auf unserer Webseite unter https://pmqs.de/testmanagement/ |

# Testfälle und Testszenarien für das CRM-Projekt

## 1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Testfälle und Testszenarien für das CRM-Projekt, das um die Befüllung mit Scoring-Daten erweitert wurde. Es dient dazu, sicherzustellen, dass alle neuen und bestehenden Funktionen wie erwartet arbeiten und dass das System sicher und benutzerfreundlich ist.

## 2. Testfälle für funktionale Anforderungen

### Testfall 1: Hochladen einer gültigen Excel-Datei

Beschreibung: Eine Excel-Datei mit korrekten Daten wird hochgeladen.

- Vorbedingungen:

  - Benutzer ist eingeloggt.

  - Benutzer hat die Berechtigung, Dateien hochzuladen.

- Testschritte:

  - Benutzer navigiert zur Upload-Seite.

  - Benutzer wählt eine gültige Excel-Datei aus.

  - Benutzer klickt auf den "Upload"-Button.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Die Datei wird erfolgreich hochgeladen.

  - Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

  - Die Daten werden korrekt den entsprechenden Kunden zugeordnet.

### Testfall 2: Hochladen einer ungültigen Excel-Datei

Beschreibung: Eine Excel-Datei mit fehlenden oder fehlerhaften Daten wird hochgeladen.

- Vorbedingungen:

  - Benutzer ist eingeloggt.

  - Benutzer hat die Berechtigung, Dateien hochzuladen.

- Testschritte:

  - Benutzer navigiert zur Upload-Seite.

  - Benutzer wählt eine ungültige Excel-Datei aus.

  - Benutzer klickt auf den "Upload"-Button.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Die Datei wird abgelehnt.

  - Eine Fehlermeldung wird angezeigt, die die Ursache des Fehlers beschreibt.

### Testfall 3: Abrufen des Scoring-Werts eines Kunden

Beschreibung: Abrufen des Scoring-Werts für einen vorhandenen Kunden über die API.

- Vorbedingungen:

  - Der Kunde existiert in der Datenbank.

  - API-Authentifizierung ist erfolgreich.

- Testschritte:

  - Sende eine GET-Anfrage an den Endpunkt /customers/{id}/score.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Der korrekte Scoring-Wert wird zurückgegeben.

  - Die Antwort enthält die Kunden-ID, den Scoring-Wert und das Datum der letzten Aktualisierung.

### Testfall 4: Manuelles Aktualisieren des Scoring-Werts eines Kunden

Beschreibung: Manuelles Aktualisieren des Scoring-Werts eines Kunden über die API.

- Vorbedingungen:

  - Der Kunde existiert in der Datenbank.

  - API-Authentifizierung ist erfolgreich.

- Testschritte:

  - Sende eine PUT-Anfrage an den Endpunkt /customers/{id}/score mit dem neuen Scoring-Wert im Body.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Der Scoring-Wert wird erfolgreich aktualisiert.

  - Eine Bestätigungsmeldung wird zurückgegeben.

## 3. Testfälle für nicht-funktionale Anforderungen

### Testfall 5: Performance-Test des Upload-Prozesses

Beschreibung: Überprüfung der Performance des Upload-Prozesses bei großen Datenmengen.

- Vorbedingungen:

  - Große Excel-Datei mit mehreren tausend Einträgen ist vorhanden.

- Testschritte:

  - Benutzer lädt die große Excel-Datei hoch.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Die Datei wird innerhalb eines akzeptablen Zeitrahmens hochgeladen und verarbeitet (z.B. unter 2 Minuten).

### Testfall 6: Lasttest bei gleichzeitigen Uploads

Beschreibung: Überprüfung des Systems bei gleichzeitigen Datei-Uploads durch mehrere Benutzer.

- Vorbedingungen:

  - Mehrere Benutzer sind eingeloggt.

- Testschritte:

  - Mehrere Benutzer laden gleichzeitig Excel-Dateien hoch.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Das System bleibt stabil und verarbeitet alle Uploads korrekt.

## 4. Testfälle für Sicherheit

### Testfall 7: Authentifizierung und Autorisierung für API-Endpunkte

Beschreibung: Sicherstellen, dass nur autorisierte Benutzer Zugriff auf die API-Endpunkte haben.

- Vorbedingungen:

  - API-Endpunkte sind implementiert und gesichert.

- Testschritte:

  - Sende eine Anfrage ohne Authentifizierung an einen API-Endpunkt.

  - Sende eine Anfrage mit einem gültigen Authentifizierungstoken.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Anfragen ohne Authentifizierung werden abgelehnt.

  - Anfragen mit gültigem Token werden erfolgreich verarbeitet.

### Testfall 8: Verschlüsselung der hochgeladenen Daten

Beschreibung: Sicherstellen, dass die hochgeladenen Daten verschlüsselt gespeichert werden.

- Vorbedingungen:

  - Verschlüsselung ist in der Datenbank konfiguriert.

- Testschritte:

  - Lade eine Excel-Datei hoch.

  - Überprüfe die gespeicherten Daten in der Datenbank.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Die Daten sind verschlüsselt und nicht im Klartext einsehbar.

## 5. Usability-Testszenarien

### Testszenario 1: Benutzerführung beim Hochladen der Scoring-Daten

Beschreibung: Überprüfung der Benutzerführung und Verständlichkeit der Upload-Seite.

- Vorbedingungen:

  - Benutzer ist eingeloggt und auf der Upload-Seite.

- Testschritte:

  - Benutzer lädt eine Datei hoch.

  - Benutzer bewertet die Benutzerfreundlichkeit der Seite.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Benutzer kann die Datei ohne Schwierigkeiten hochladen.

  - Benutzer gibt positives Feedback zur Benutzerfreundlichkeit.

## 6. Regressionstestszenarien

### Testszenario 2: Überprüfung der bestehenden Kundenverwaltungsfunktionen

Beschreibung: Sicherstellen, dass bestehende Funktionen der Kundenverwaltung weiterhin einwandfrei funktionieren.

- Vorbedingungen:

  - Bestehende Kundenverwaltung ist implementiert.

- Testschritte:

  - Füge einen neuen Kunden hinzu.

  - Aktualisiere die Daten eines bestehenden Kunden.

  - Lösche einen Kunden.

- Erwartetes Ergebnis:

  - Alle Operationen werden erfolgreich durchgeführt.

  - Keine Fehler oder unerwarteten Ergebnisse treten auf.